## Slide 1: Meilenstein 4
Projekt Gruppe 16 -
Reto Mayer, Marco Sutter, Fabian Wipf

## Slide 2: Begrüssung
    -
    Protokollabnahme
    - Stand der Arbeit
    - Demonstration
    - Kundenseitiges Feedback/ weiteres Vorgehen

## Slide 3: Stand Issues
    -
    Meilenstein 4 umgesetzt!
    Neue Funktionalitäten:
      kleines Diagramm auf der Auswertungsseite
      CSV-Export
    Anpassungen
      Fahrten-Logik optimiert
      allgemeine Ausbesserungen

## Slide 4: Aufwand Meilenstein 4 (17.05.2018)
Projekt in Std | 29
Clean Code | 7.5
Projekt effektiv | 36.5
Eingeplant | 60
Differenz Planung - Effektiv | 23.5
Wissenstransfer Total | 13

## Slide 5
Anzahl Teilnehmer: 10 Jede Person durfte pro Kategorie maximal 10 Punkte vergeben | Benutzer-freundlichkeit | Funktionalität | Stabilität | Design
Sehr gut 75– 100 Pt. |  |  |  | 
Gut 50– 75 Pt. |  |  |  | 
Genügend 25 – 50 Pt. |  |  |  | 
Verbesserungwürdig 0 –25Pt. |  |  |  | 
Testbericht

## Slide 6
TestUser Rückmeldungen
Schönes Design
Fahrt starten/ stoppen Funktion würde ich lieber auf der Fahrtenseite haben
Wäre toll auf der Auswertungsseite ein Diagramm zu haben
Komische Buttonnamen
Stabilität
  Absturz beim Logout auf der Auswertungsseite
  CSV-Export: falsche Zeichencodierung

## Slide 7: Use Case
    -

## Slide 8: Weiteres Vorgehen/Feedback
Tool ist nun einsatzbereit
Benutzerverwaltung: /F01**/
Fahrzeugverwaltung: /F02**/
Datenerfassung (Fahrt): /F03**/
Auswertung: /F04**/

## Slide 9: Sitzungsende
Projekt Gruppe 16 -
Reto Mayer, Marco Sutter, Fabian Wipf