## Slide 1: Meilenstein 1
Projekt Gruppe 16 -
Reto Mayer, Jonas Rüegge, Marco Sutter, Fabian Wipf

## Slide 2: Begrüssung
    -
    Stand der Arbeiten
    Datenbankdesign
    Präsentation GUI
    Kundenwünsche und Funktionsumfang
    Ausblick und Pendenzen

## Slide 3: Aufwand Meilenstein 1 (08.03.18)
Projekt in Std | 59.65
Clean Code | 2
Projekt effektiv | 61.65
Eingeplant | 80
Differenz Planung - Effektiv | 18.35
Wissenstransfer Total | 36.85
Chart: Meilenstein 1 Aufwandsverteilung
| Projekt in Std | Clean Code | Projekt effektiv | Wissenstransfer Total | geplanter Aufwand | Differenz Planung - Effektiv
 | 59.65 | 2 | 61.65 | 36.85 | 80 | 18.35

## Slide 4: Stand Issues
Noch offen: #14, #56, #57
Verschoben: #15, #16
Bearbeitet mit Abschluss Milestone 2: #17

## Slide 5: Datenbankdesign
2 Varianten
«Tanken» Funktion
ER Diagramme (Marco)
Genehmigung durch Kunden

## Slide 6: Präsentation GUI
Experte: Fabian Wipf
Verzeichnis Git: web
Startseite: web/index.html

## Slide 7: Kundenwünsche
Tanken Funktion gemäss Pflichtenheft nur Erfassung
Aufwand Anzeige falls gewünscht
Zusätzliche Anforderungen GUI
Zusätzliche Funktionswünsche
Fragen

## Slide 8: Definition Funktionsumfang
Tanken Teil des Pflichtprogramms
Zusätzliche Funktionalitäten

## Slide 9: Ausblick und Pendenzen

## Slide 10: Abschluss Sitzung