## Slide 1: Meilenstein 2
Projekt Gruppe 16 -
Reto Mayer, Jonas Rüegge, Marco Sutter, Fabian Wipf

## Slide 2: Begrüssung
    -
    Stand Issues
    Stand des Projektes
    Ablauf eines Benutzers
    Ausblick und Pendenzen

## Slide 3: Aufwand Meilenstein 1 (08.03.18)
Projekt in Std | 45
Clean Code | 21.5
Projekt effektiv | 66.5
Eingeplant | 80
Differenz Planung - Effektiv | 13.5
Wissenstransfer Total | 20.5
Chart: Meilenstein 1 Aufwandsverteilung
| Projekt in Std | Clean Code | Projekt effektiv | Wissenstransfer Total | geplanter Aufwand | Differenz Planung - Effektiv
 | 59.65 | 2 | 61.65 | 36.85 | 80 | 18.35

## Slide 4: Stand Issues
Offen: gutes Logging von Fehlern #61
Fahrzeug: noch kleine Fehler

## Slide 5: Stand des Projektes
Startseite
Anmelden
Benutzerverwaltung
Fahrzeugverwaltung

## Slide 6: Ablauf eines Benutzers
Live Beispiel

## Slide 7: Ausblick und Pendenzen
Meilenstein 3 – Sitzungsleiter Fabian Wipf
  Fahrt starten/stoppen.
  Auswertung
Grundprojekt fertig

## Slide 8: Sitzungsende
Projekt Gruppe 16 -
Reto Mayer, Jonas Rüegge, Marco Sutter, Fabian Wipf