## Slide 1: Meilenstein 3
Projekt Gruppe 16 -
Reto Mayer, Marco Sutter, Fabian Wipf

## Slide 2: Begrüssung
    -
    - Stand Issues
    - Stand des Projektes
    - Ablauf einer Fahrt
    - Ausblick und Pendenzen

## Slide 3: Aufwand Meilenstein 3 (26.04.2018)
Projekt in Std | 35
Clean Code | 20.5
Projekt effektiv | 60.5
Eingeplant | 80
Differenz Planung - Effektiv | 19.5
Wissenstransfer Total | 8
Chart: Meilenstein 1 Aufwandsverteilung
| Projekt in Std | Clean Code | Projekt effektiv | Wissenstransfer Total | geplanter Aufwand | Differenz Planung - Effektiv
 | 35 | 20.5 | 60.5 | 8 | 80 | 19.5

## Slide 4: Stand Issues
    -
    Meilenstein 3 umgesetzt!

## Slide 5: Stand des Projektes
Startseite
Anmelden
Benutzerverwaltung
Fahrzeugverwaltung
    -
    Fahrten
    Auswertung
    Testing

## Slide 6: Use Case
    -

## Slide 7: Ausblick und Pendenzen
Meilenstein 4 Sitzungsleiter: Marco Sutter
  - Testing
  - Übergabe

## Slide 8: Sitzungsende
Projekt Gruppe 16 -
Reto Mayer, Marco Sutter, Fabian Wipf