# 

**Protokoll Meilenstein 1**

**Fahrzeug Organisations-System**

**GRUPPE 16:**

Reto Mayer, Jonas Rüegge, Marco Sutter, Fabian Wipf

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | 09.03.2018 | Teilnehmer:   * Gerald Perellano * Reto Mayer * Jonas Rüegge * Marco Sutter * Fabian Wipf   Abwesend:   * Dieter Ehrismann |
| Zeit: | 15.45-16:00 Uhr |
| Ort: | Ostgebäude (TE606)  Technikumstrasse 9  8400 Winterthur |
| Leitung: | Jonas Rüegge |  |
| Protokollführer: | Reto Mayer |  |

# Traktanden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Thema | Ziel |
| 2 | **Stand der Arbeit**   * Einzelne Issues * Zeitplanung * Zeitaufwand | Information Kunde  Mehraufwand Tanken |
| 3 | **Datenbankdesign**   * Präsentation * Detailfragen | Klären «Tanken Frage, Genehmigung Datenbankdesign |
| 4 | **Präsentation GUI Designvorlage** | Kundenmeinung |
| 5 | **Kundenwünsche**  **und Funktionsumfang** | Erfassen zusätzlicher Kundenwünsche |
| 6 | **Ausblick und Pendenzen**   * Milestone 2 * Pendenzen M1 | ggf. Zusätzliche Issues |

# Sitzungsresultate

|  |  |
| --- | --- |
| **Stand Issues** | |
| **Diskussion:**  Bis auf Testklasse und Unittestvorlagen sind alle Issues Milestone 1 geschlossen | |
| **Aufgaben:**  Zukunft Erfassung Zeit mit Issue | **Verantwortlich:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Datenbankdesign** | |
| **Diskussion:**  Marco hat das Datenbank Schema präsentiert. Kunde ist zufrieden | |
| **Aufgaben:**   * Active Flag für Fahrzeuge Datenbank | **Verantwortlich:**  Marco Sutter  Jonas Rüegge |

|  |  |
| --- | --- |
| **Automatisches Datenbankupdate** | |
| **Diskussion:**  Wurde als praktisches Feature für spätere Entwicklungen präsentiert | |
| **Aufgaben:**  ggf. Beispiel in zukünftigem Milestone | **Verantwortlich:**  Reto Mayer |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tanken aus dem Pflichtenheft nehmen** | |
| **Diskussion:**  Kann weggenommen werden, sodass wir uns auf wichtiges fokussieren können wurde mit Herrn Perellano so besprochen | |
| **Aufgaben:**  Tanken entfernen, Pflichtenheft anpassen | **Verantwortlich:**  Jonas Rüegge |

|  |  |
| --- | --- |
| **Gui Anregungen** | |
| **Diskussion:**  Bei der grafischen Oberfläche wurde die gute Kooperate Identity erwähnt.  Das Bedienungskonzept wurde von Herrn Perellano als klar eingestuft. Es wurden keine Usability Fehler entdeckt. | |
| **Aufgaben:** | **Verantwortlich:**  Jonas Rüegge |

|  |  |
| --- | --- |
| **Inputs vom Kunden** | |
| **Diskussion:**  Wunschlos glücklich | |
| **Aufgaben:**  Nächstes mal eine Vorführung mit Geschichte, «Echten» Daten zeigen wie der Kunde damit arbeiten wird. | **Verantwortlich:**  Marco, Jonas (Datensätze)  Fabian Wipf (Präsentation) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pendenzen / Nächstes mal** | |
| **Diskussion:** | |
| **Aufgaben:**  Zeigen, dass man Fahrzeuge hinzufügen kann – hat man dem Kunde versprochen. | **Verantwortlich:**  Reto (Meilensteinverantwortlicher) |

# Meilenstein 2

Für den nächsten Meilenstein wird Reto Mayer verantwortlich sein. Dieser wird am 6.04.2018 15:10 stattfinden.

Protokollführer

Reto Mayer 13.3.2018