# 

**Protokoll Meilenstein 2**

**Fahrzeug Organisations-System**

**GRUPPE 16:**

Reto Mayer, Jonas Rüegge, Marco Sutter, Fabian Wipf

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | 06.04.2018 | Teilnehmer:   * Gerald Perellano * Dieter Ehrismann * Reto Mayer * Marco Sutter * Fabian Wipf   Abwesend:   * Jonas Rüegge |
| Zeit: | 15.10-15:25 Uhr |
| Ort: | Ostgebäude (TE606)  Technikumstrasse 9  8400 Winterthur |
| Leitung: | Reto Mayer |
| Protokollführer: | Marco Sutter |

# Traktanden

Folgende Tabelle listet die vorgesehenen Traktanden auf.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Thema | Ziel | Verantwortlich | Zeit |
| 1 | **Begrüssung** |  | R. Mayer | ~1’ |
| 2 | **Stand der Arbeit allgemein**   * Stand Issues Meilenstein 2 * Zeitaufwand |  | R. Mayer | ~2’ |
|  | * Startseite/Anmelden |  | R. Mayer | ~2’ |
|  | * Benutzerverwaltung |  | M. Sutter | ~3’ |
|  | * Fahrzeugverwaltung |  | F. Wipf | ~2’ |
| 3 | **Ablauf eines Benutzers** | Dem Kunden zu zeigen wie das Programm benutzt wird. | R. Mayer | ~2’ |
| 4 | **Ausblick Meilenstein 3** | Zeigen was noch offen ist. | R. Mayer | ~1’ |
| 5 | **Meinung des Kunden** |  |  | ~1’ |
| 6 | **Abschluss Sitzung** |  | R. Mayer | ~1’ |

# Sitzungsresultate

|  |
| --- |
| **1. Begrüssung** |
| **Info:**  Reto Mayer begrüsste als Sitzungsleiter alle anwesenden Personen und eröffnete die zweite Meilensteinsitzung |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Stand der Arbeit allgemein** | |
| **Info:** *Zeitaufwand*:  Reto Mayer präsentierte den Aufwand des zweiten Meilensteins. Aufgrund eines erkrankten Gruppenmitglieds kam die Differenz zwischen «Eingeplant» und «Projekt effektiv» zustande.  *Stand Issues Meilenstein 2:*  Bis auf Issue #61 konnten alle Issues umgesetzt werden. (Grund: Ein Gruppenmitglied war krank)  Die Fahrzeugverwaltung erfüllt ihre funktionalen Anforderungen, jedoch existieren noch kleine Sicherheitslücken, die behoben werden müssen.  *Startseite/Anmelden:*  Reto Mayer präsentierte die Startseite von FOS und demonstrierte das Verhalten des Logins. Zudem erwähnte er auch, dass man mittlerweile Bookmarks setzen kann.  *Benutzerverwaltung:* Die Benutzerverwaltung wurde von Fabian Wipf präsentiert.  Er demonstrierte folgende Funktionalitäten:   * einen neuen Benutzer anlegen * automatisches Passwort generieren * einen bestehenden Benutzer bearbeiten * einen bestehenden Benutzer löschen   *Fahrzeugverwaltung:*  Diesen Part demonstrierte Fabian Wipf ebenfalls.  Folgende Funktionalitäten wurdengezeigt:   * neues Fahrzeug hinzufügen * *bestehendes Fahrzeug bearbeiten* * *bestehendes Fahrzeug löschen* | |
| **Diskussion:**  Mögliche Umsetzung einer Fahrzeugliste | |
| **Pendenzen:**  Sicherheitslücken bei der Fahrzeugverwaltung beheben | **Verantwortlich:**  Fabian Wipf |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Ablauf eines Benutzers** | |
| **Info:**  In der letzten Sitzung wünschte sich Herr Perellano eine Usecase-Demonstration.  Reto Mayer demonstrierte folgende Usecases:   * Der Admin meldet sich an und entsperrt einen Benutzer * Der Admin legt einen neuen Benutzer an. Der neue Benutzer meldet sich mit den neu-erstellten Login-Daten an. | |
| **Diskussion:**  keine | |
| **Pendenzen:**  keine | **Verantwortlich:**  - |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Ausblick Meilenstein 3** | |
| **Info:**  Auf die nächste Meilensteinsitzung werden alle Funktionalitäten der Fahrtenlogik umgesetzt und die Auswertungsseite implementiert. Bis dahin sollten alle Funktionalitäten realisiert sein. | |
| **Diskussion:**  Es gab eine Diskussion bezüglich folgender Frage: «Wie sieht die Auswertungsseite aus?»  Es wurde klargestellt, dass auf ein Dashboard verzichtet wird. Anstelle wird eine benutzerdefinierte Tabelle dargestellt, aus der man einen Excel-Export generieren kann. | |
| **Pendenzen:**  Issues Meilenstein 3 abarbeiten | **Verantwortlich:**  Fabian Wipf, Reto Mayer, Jonas Rüegge, Marco Sutter |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Meinung des Kunden** | |
| **Diskussion:**  Der Kunde ist mit dem gezeigten Stand zufrieden und freut sich auf die Ergebnisse der Auswertungsseite, sowie die Umsetzung der Fahrten. | |
| **Pendenzen:**  keine | **Verantwortlich:**  - |

# Nächste Sitzung

Die 3. Meilensteinsitzung findet am 27. April 2018 um 14:35 Uhr statt. Dieses Meeting wird Fabian Wipf leiten.

Protokollführer

Marco Sutter 10. April 2018