# 

**Protokoll Meilenstein 3**

**Fahrzeug Organisations-System**

**GRUPPE 16:**

Reto Mayer, Marco Sutter, Fabian Wipf

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | 29.04.2018 | Teilnehmer:   * Gerald Perellano * Dieter Ehrismann * Reto Mayer * Marco Sutter * Fabian Wipf |
| Zeit: | 14.35-14.35Uhr |
| Ort: | Ostgebäude (TE606)  Technikumstrasse 9  8400 Winterthur |
| Leitung: | Fabian Wipf |
| Protokollführer: | Reto Mayer |

# Traktanden

Folgende Tabelle listet die vorgesehenen Traktanden auf.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Thema | Ziel | Verantwortlich | Zeit |
| **Begrüssung** |  | F. Wipf | ~1’ |
| **Stand der Arbeit allgemein**   * Stand Issues Meilenstein 3 |  | F. Wipf | ~3’ |
| * Zeitaufwand |  | F. Wipf | ~2’ |
| * Fahrt starten/stoppen |  | M. Sutter | ~2’ |
| * Übersicht Fahrten |  | M. Sutter | ~3’ |
| * Auswertung |  | F. Wipf | ~2’ |
| **Ablauf einer Fahrt** | Es wird ein konkreter UseCase demonstriert. | M. Sutter | ~2’ |
| **Ausblick Meilenstein 4** | Aufzuzeigen was noch zu erledigen ist. | F. Wipf | ~1’ |
| **Kundenseitiges Feedback** |  |  | ~5’ |
| **Abschluss Sitzung** |  | F. Wipf | ~1’ |

# Sitzungsresultate

|  |
| --- |
| **1. Begrüssung** |
| **Info:**  Reto Mayer begrüsste als Sitzungsleiter alle anwesenden Personen und eröffnete die zweite Meilensteinsitzung |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Stand der Arbeit allgemein** | |
| **Info:** *Zeitaufwand*:  Fabian Wipf hat erwähnt, dass das vierte Mitglied nicht mehr in der Gruppe weiterentwickelt. Somit sind wir nur noch ein dreier Team.  *Stand Issues Meilenstein 3:*  Bis auf den CSV Export der Auswertung haben wir alles gemacht. (Issue #39) Das können wir aber im nächsten Meilenstein umsetzen. | |
| **Pendenzen:**  CSV Export und Start Erfassen vorabfüllen entwickeln | **Verantwortlich:**  Marco Sutter |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Ablauf einer Fahrt** | |
| **Diskussion:**  Bei der Fahrt erfassen ist uns noch eine Verbesserungsmöglichkeit aufgefallen. Dass der Ort und die km der Letzten Fahrt direkt übertragen werden. Dies würde dem Benutzer einiges an Arbeit ersparen.  Diese wurde von allen als gute Verbesserung angesehen und wird somit bis Meilenstein 4 umgesetzt. | |
| **Pendenzen:**  Fahrt starten Werte vorabfüllen (Startort und Startkilometer) | **Verantwortlich:**  Marco Sutter |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Export** | |
| **Diskussion:**  Es wurde nach dem Export Möglichkeiten gefragt. Diese sind einen Ausdruck der Webseite und den CSV Export der Auswertung (welche wir aber im Meilenstein machen). | |
| **Pendenzen:**  Den CSV Export noch erstellen | **Verantwortlich:**  Reto Mayer |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Testen** | |
| **Diskussion:**  Es wurden noch Tests gewünscht von Benutzern, die unsere Webseite benutzen. Um zu prüfen, ob unsere Benutzer mit dem Produkt zurecht kommen. | |
| **Pendenzen:**  Solche Tests erstellen | **Verantwortlich:**  Marco Sutter |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Ausblick Meilenstein 4(letzter)** | |
| **Info:**  Das Projekt ist dann fertig. Es werden nur noch kleine Verbesserungen gemacht. Der CSV Export und den Fahrtstarten vorabfüllen gehört dazu. | |
| **Pendenzen:**  Issues Meilenstein 4 abarbeiten | **Verantwortlich:**  Fabian Wipf, Reto Mayer, Marco Sutter |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Meinung des Kunden** | |
| **Diskussion:**  Gemäss Herr Ehrismann ist das Buisness Value erfüllt. | |
| **Pendenzen:** keine | **Verantwortlich: -** |

# Nächste Sitzung

Die 4. Meilensteinsitzung(letzte) findet am 18. Mai 2018 um 14:30 Uhr statt. Dieses Meeting wird Marco Sutter leiten.

Protokollführer

Reto Mayer 2. Mai 2018