# 

**Protokoll Meilenstein 3**

**Fahrzeug Organisations-System**

**GRUPPE 16:**

Reto Mayer, Marco Sutter, Fabian Wipf

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | 29.04.2018 | Teilnehmer:   * Gerald Perellano * Dieter Ehrismann * Reto Mayer * Marco Sutter * Fabian Wipf |
| Zeit: | 14.35-15.10Uhr |
| Ort: | Ostgebäude (TE606)  Technikumstrasse 9  8400 Winterthur |
| Leitung: | Fabian Wipf |
| Protokollführer: | Reto Mayer |

# Traktanden

Folgende Tabelle listet die vorgesehenen Traktanden auf.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Thema | Ziel | Verantwortlich | Zeit |
| **Begrüssung** |  | F. Wipf | ~1’ |
| **Stand der Arbeit allgemein**   * Stand Issues Meilenstein 3 |  | F. Wipf | ~3’ |
| * Zeitaufwand |  | F. Wipf | ~2’ |
| * Fahrt starten/stoppen |  | M. Sutter | ~2’ |
| * Übersicht Fahrten |  | M. Sutter | ~3’ |
| * Auswertung |  | F. Wipf | ~2’ |
| **Ablauf einer Fahrt** | Es wird ein konkreter UseCase demonstriert. | M. Sutter | ~2’ |
| **Ausblick Meilenstein 4** | Aufzuzeigen was noch zu erledigen ist. | F. Wipf | ~1’ |
| **Kundenseitiges Feedback** |  |  | ~5’ |
| **Abschluss Sitzung** |  | F. Wipf | ~1’ |

# Sitzungsresultate

|  |
| --- |
| **1. Begrüssung** |
| **Info:**  Fabian Wipf begrüsste als Sitzungsleiter alle anwesenden Personen und eröffnete die dritte Meilensteinsitzung |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Stand der Arbeit allgemein** | |
| **Info:** *Zeitaufwand*:  Fabian Wipf hat erwähnt, dass das vierte Mitglied nicht mehr in der Gruppe weiterentwickelt. Somit sind wir nur noch drei Mitglieder im Team.  *Stand Issues Meilenstein 3:*  Bis auf den CSV Export der Auswertung haben wir alles gemacht. (Issue #39) Das können wir aber im nächsten Meilenstein umsetzen. | |
| **Pendenzen:**  CSV Export und Start Erfassen vorabfüllen entwickeln | **Verantwortlich:**  Marco Sutter |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Ablauf einer Fahrt** | |
| **Diskussion:**  Bei der Erfassung der Fahrt ist uns noch eine Verbesserungsmöglichkeit aufgefallen. Dass der Ort und die Kilometer der letzten Fahrt könnten direkt übertragen werden. Dies würde dem Benutzer einiges an Arbeit ersparen. Der Vorschlag wurde von allen als gute Verbesserung angesehen und wird somit bis Meilenstein 4 umgesetzt. | |
| **Pendenzen:**  Fahrt starten Werte vorabfüllen (Startort und Startkilometer) | **Verantwortlich:**  Marco Sutter |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Export** | |
| **Diskussion:**  Es wurde nach den Exportmöglichkeiten gefragt. Dies wären der Ausdruck der Webseite und das Exportieren einer CSV Datei. (welche wir aber im Meilenstein 4 machen). | |
| **Pendenzen:**  Den CSV Export noch erstellen | **Verantwortlich:**  Reto Mayer |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Testen** | |
| **Diskussion:**  Es wurden noch Tests gewünscht von Benutzern, die unsere Webseite benutzen. Um zu prüfen, ob unsere Benutzer mit dem Produkt zurecht kommen. | |
| **Pendenzen:**  Solche Tests erstellen | **Verantwortlich:**  Marco Sutter |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Ausblick Meilenstein 4(letzter)** | |
| **Info:**  Das Projekt ist dann fertig. Es werden nur noch kleine Verbesserungen gemacht. Der CSV Export und das Vorabfüllen einer gestarteten Fahrt gehören auch dazu. | |
| **Pendenzen:**  Issues Meilenstein 4 abarbeiten | **Verantwortlich:**  Fabian Wipf, Reto Mayer, Marco Sutter |

|  |
| --- |
| **5. Meinung des Kunden** |
| **Diskussion:**  Gemäss Herr Ehrismann ist die Business Value erfüllt. |

# Nächste Sitzung

Die 4. und letzte Meilensteinsitzung findet am 18. Mai 2018 um 14:30 Uhr statt. Dieses Meeting wird Marco Sutter leiten.

Protokollführer

Reto Mayer 2. Mai 2018